АДМИНИСТРАЦИЯ ПАСКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Паска

15.12.2023                                                                                                                                   № 96

Об утверждении муниципальной программы «Комплексная программа развития

транспортной инфраструктуры Паскинского сельского поселения

на период 2024- 2029годы

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Паскинское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Комплексная программа развития транспортной инфраструктуры Паскинского сельского поселения на период 2024 – 2029 годы (далее – Программа).

- Считать утратившим силу постановление №74 от 20.12.2019 Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Паскинского сельского поселения Кильмезского района Кировской области на период 2020-2025 годы».

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Паскинского сельского поселения:                                                            Н.Ф.Салихов

Комплексная программа развития транспортной инфраструктуры Паскинского сельского поселения на период 2024 -2029 годы

- 2024 год

|  | - Утверждена - Постановлением администрации Паскинского сельского поселения от 15.12.2023 года № 96 |
| --- | --- |

- ПРОГРАММА

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Паскинского сельского поселения Кильмезского района Кировской области

на 2024 – 2029 годы

- Паспорт программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексная программа развития систем транспортной инфраструктуры на территории Паскинского сельского поселения Кильмезского района Кировской области на 2024-2029 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Паскинского сельского поселения. |
| Заказчик Программы, их местонахождение | Администрация Паскинского сельского поселения, Кильмезского района Кировской области, адрес: 613591 Кировская обл. Кильмезский р-н, д. Паска ул. Новая,1 |
| Наименование разработчиков программы, их местонахождение. | Администрация Паскинского сельского поселения, Кильмезского района Кировской области, адрес: 613591 Кировская обл. Кильмезский р-н, д. Паска ул. Новая,1 |
| Исполнители программы | Администрация Паскинского сельского поселения, Кильмезского района Кировской области, адрес: 613591 Кировская обл. Кильмезский р-н, д. Паска ул. Новая, 1 |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Паскинского сельского поселения |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2024 – 2029 годы. На этапы не подразделяется |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - ремонт и капитальный ремонт дорог. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2024-2029гг. – 1343,7 тыс. руб. Средства местного бюджета на 2024-2029 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Паскинского сельского поселения.

- 2.1.  Социально — экономическое состояние Паскинского сельского поселения.

Паскинское сельское поселение находится в северо-восточной части Кильмезского района Кировской области и занимает площадь 310,8 кв. км. Плотность населения составляет 1,5 человека на кв. км. Деревня Паска – центр поселения, удалена от областного центра (г. Киров) на 250 километров к юго-востоку, от районного центра (пгт. Кильмезь) на 20 километров к северо-востоку.

Согласно реестру административно-территориальных единиц и населенных пунктов Кировской области, в состав сельского поселения входит 7 населенных пунктов.

Паскинское сельское поселение граничит:

-на севере с Рыбно-Ватажским сельским поселением Кильмезского района Кировской области;

-на западе с Чернушским сельским поселением Кильмезского района Кировской област

-на востоке с Вавожским муниципальным районом Удмуртской Республики

- на юге с Малокильмезским сельским поселением Кильмезского района Кировской области.

- Таблица 1. Административно-территориальное устройство

| - Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения | - Расстояние до административного центра округа (км) |
| --- | --- |
| деревня Большой Гозек деревня Малый Гозек деревня Черпа деревня Андрюшкино деревня Четай деревня Паска участок Ломик | 6,0 12,0 13,0 19,0 15,0 - 6,0 |

По территории поселения проходит автодорога регионального значения Кырчаны-Нема- Кильмезь.

Климат муниципального образования Паскинское сельское поселение наблюдается умеренно континентальный с умеренно холодной зимой и теплым летом, в весенне- летний период часты засухи, переходные периоды – весна и осень – короткие. Так же характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температур от месяца к месяцу и в течение суток. На территории поселения имеются открытые водоемы (р. Лобань, р. Ломик, р. Ерик, р. Лумпунчик и мелкие речки и ручьи). Кроме реки, поверхностные водные ресурсы представлены прудами. Водоснабжение населения и промышленных предприятий в настоящее время осуществляется из водозаборных скважин. Грунтовые воды по данным химических анализов не агрессивны по отношению к бетону и железобетону.

В настоящее время, земельный фонд Паскинского сельского поселения составляет-310,8кв. км. В структуре земельного фонда преобладает категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.    Административный центр сельского поселения деревня Паска находится на расстоянии 20 км от районного центра пгт. Кильмезь. Внешнее сообщение поселения осуществляется автомобильным транспортом.

По территории Паскинского сельского поселения проходит автодорога общего пользования регионального значения Кильмезь – Киров.   Между населенными пунктами и центром сельского поселения имеются улучшенные грунтовые дороги, сообщение с малыми деревнями осуществляется по полевым и лесным дорогам. Пассажироперевозки между районным центром поселения и крупными населенными пунктами осуществляет ИП Грязев В.В. согласно, графиков движения. Основной проблемой транспортной инфраструктуры является отсутствие дорог с твердым покрытием.

Развитая сеть автомобильных дорог, наличие рек, близость районного центра в общем то благоприятно сказывается на социально-экономическом развитии Паскинского сельского поселения.

- Основными отраслями экономики поселения является агропромышленный комплекс; лесная и деревообрабатывающая промышленность; торговля и др.

В настоящее время на территории поселения функционирует три объекта торговли: магазины «Айсылу» в. деревнях Паска и Четай, в д. Паска «Продукты». Малое предпринимательство Паскинского сельского поселения является важнейшим сектором рыночной экономики и рассматривается как один из резервов повышения социально- экономического потенциала поселения и уровня занятости населения. Малые предприятия функционируют в отраслях розничной торговли и переработки леса.

Социальный потенциал характеризует резервы поселения в сфере улучшения медицинского, бытового, культурного и жилищно-коммунального обслуживания населения на основе расширения номенклатуры и повышения качества услуг, повышения их доступности для широких слоев населения.

Система образования в муниципальном образовании представлена   МКОУ ООШ д. Паска с дошкольной группой и д. Четай с дошкольной группой. Численность детей, посещающих учреждение, составляет: 2021г.- 38 чел., 2022г. – 34 чел., 2023г. – 42 чел.

К объектам здравоохранения поселения относится фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в д.Четай. На территории сельского поселения учреждения культуры Паскинскогоо сельского поселения представлены сельский дом культуры, расположенный в д. Паска и клуб д. Четай. Учреждения культурного обслуживания характеризуются минимальным набором услуг населению.

На территории сельского поселения сельскохозяйственной деятельностью занимается население.

2.2. Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Внешнее сообщение поселения осуществляется автомобильным транспортом.

По территории Паскинского сельского поселения проходит автодорога общего пользования регионального значения Кильмезь – Киров.   Между населенными пунктами и центром сельского поселения имеются улучшенные грунтовые дороги, сообщение с малыми деревнями осуществляется по полевым и лесным дорогам. Пассажироперевозки между районным центром поселения и крупными населенными пунктами осуществляет ИП Грязев В.В. согласно, графиков движения. Основной проблемой транспортной инфраструктуры является отсутствие дорог с твердым покрытием.

Таблица 2. Показатели транспортной инфраструктуры

| Показатель | Ед .измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Протяженность железнодорожных путей | км | - |
| Протяженность автомобильных дорог | км | 54,3 |
| в т. ч: регионального значения | км | 12,3 |
| местного значения | км | 9,3 |
| Районного значения | км | 32,7 |
| Протяженность дорог с твердым покрытием | км | - |
| в т.ч. с асфальто – бетонным покрытием | км | - |

- 2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (199 единиц/1000человек в 2023году) оценивается как выше средней. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной и лесозаготовительной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

- 2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог IV, V категории, предназначенных не для скоростного движения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие.  Основными транспортными артериями в поселении являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются деревня Паска: – ул. Советская, ул. Новая, ул. Школьная, ул.Колхозная,, ул. Зеленая, ул. Молодежная, ул. Механизаторов; д.Четай: – ул. Родниковая; ул. Восточная; д.Большой Гозек- ул. Школьная, ул. Белкина; ул. Заречная; д. Андрюшкино-ул. Центральная; ул.Заречная; д.Малый Гозек- ул. Садовая, ул.Полевая  Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

В таблице 3 приведен перечень и характеристика дорог местного значения. Все дороги общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие.  Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядными организациями по договорам. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Паскинское сельское поселение обладает достаточно развитой автомобильной транспортной сетью и находится относительно далеко от районного центра пгт.Кильмезь , что создаёт проблемные условия для перемещения сырья и готовых товаров. Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта.

Общая протяжённость дорожной сети местного значения составляет 9,3 км.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице 3.

Дорожная сеть представлена дорогами межмуниципального и регионального значения «Кильмезь-Киров», дорогами местного значения, лесными и полевыми дорогами.

Общая протяжённость дорожной сети местного значения составляет 9,3 км.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице 3.

- Таблица 3. Характеристика автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Тех. Кат. |  | Протяж. Км | В том числе по типу покрытия, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ц/б |  | а/б | Переход | Грунтов. |
|  | Дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Паска ул. Советская |  |  | 0,7 | - |  | - | - | 0,7 |
| 2 | д. Паска ул. Колхозная |  |  | 0,3 | - |  | - | - | 0,3 |
| 3 | д. Паска ул. Механизаторов |  |  | 0,3 | - |  | - | - | 0,3 |
| 4 | д. Паска ул. Молодежная |  |  | 0,2 | - |  | - | - | 0,2 |
| 5 | д. Паска ул. Новая |  |  | 0,6 | - |  | - | - | 0,6 |
| 6 | д. Паска ул.Зеленая |  |  | 0,3 | - |  | - | - | 0,3 |
| 7 | д. Паска ул.Школьная |  |  | 0,3 | - |  | - | - | 0,3 |
| 8 | д.Большой Гозек ул.Школьная |  |  | 0,35 | - |  | - | - | 0,35 |
| 9 | д. Большой Гозек ул. Белкина |  |  | 0,7 | - |  | - | - | 0,7 |
| 10 | д. Большой Гозек ул. Заречная |  |  | 0,45 | - |  | - | - | 0,45 |
| 11 | д.Малый Гозек ул. Садовая |  |  | 1,2 | - |  | - | - | 1,2 |
| 12 | д.Малый Гозек ул.Полевая |  |  | 0,8 | - |  | - | - | 0,8 |
| 13 | д. Черпа |  |  | 0,5 | - |  | - | - | 0,5 |
| 14 | д.Четай ул.Восточная |  |  | 0,8 | - |  | - | - | 0,8 |
| 15 | д. Четай ул. Родниковая |  |  | 0,8 | - |  | - | - | 0,8 |
| 16 | д.Андрюшкино ул. Центральная |  |  | 0,7 | - |  | - | - | 0,7 |
| 17 | д.Андрюшкино ул. Заречная |  |  | 0,3 | - |  | - | - | 0,3 |
|  | Итого дорог местного значения |  |  | 9,3 | - |  |  | - | 9,3 |

- 2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2021-2023 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Паскинского сельского поселения

| № | Показатели | 2021 год (факт) | 2022год (факт) | 2023год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, чел. | 394 | 387 | 327 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 95 | 100 | 120 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 241 | 258 | 367 |

- 2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами Паскинского сельского поселения отсутствует. Автобусное движение между областным центром (г.Киров), районным центром (пгт.Кильмезь) и д.Паска организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

- 2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Передвижение пешеходов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД. Вблизи школы оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы, установлены дорожные знаки. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

- 2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

- 2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где проходит автомобильная дорога регионального значения «Кильмезь-Киров».

На территории Паскинского сельского поселения железнодорожных магистралей нет.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима.

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2023 года на территории Паскинского сельского поселения Дорожно-транспортных происшествий, не зафиксировано. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 4. Оценка дорожной ситуации

| № п/п | Параметры | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Количество аварий | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 95 | 100 | 120 |

- 2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

- 2.11. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы поселения.

Основными документами, определяющими, порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.12.2015г.);

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

Демографическая ситуация в Муниципальном образовании неблагополучна. Причины низкой рождаемости многогранны. Отрицательно сказывается отсутствие у многих людей хорошо оплачиваемой работы, надлежащих жилищных условий, наличие у них во многом обоснованных сомнений в собственных возможностях обеспечить будущему ребенку достойный уровень жизни, в том числе качественных медицинских услуг, образования и воспитания.

Численность населения увеличивается незначительно. В связи с этим, уже в настоящее время необходима разработка программы на улучшение демографических показателей, которая должна опираться на программу социально-экономического развития, в первую очередь это относится к социальной защите молодых семей и семей с детьми. Кроме того, при условии стабилизации экономики в стране, развития рыночных отношений, улучшения экологической обстановки появятся предпосылки для роста материального положения населения и, как следствие, увеличение рождаемости и продолжительности жизни, повышение уровня занятости.

На территории Паскинского сельского поселения расположено 7 населенных пункта, в которых проживает 602 человека, в том числе: трудоспособного возраста – 304 человека, дети до 18-летнего возраста – 89 человек. Зарегистрировано 17 предприятий и организаций, из которых 9 – социальной сферы, 3- магазина, 1- лесопиление. Динамика роста населения приведена в таблице 5.

- Таблица 5

Динамика роста населения

| № п/п | Наименование | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Число родившихся | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Число родившихся на 100 чел. | 0,2 | 0,2 | 0 |
| 3. | Число умерших | 14 | 9 | 12 |
| 4. | Число умерших на 100 чел. | 3,5 | 2,3 | 3,7 |
| 5. | Естественный прирост | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Естественный прирост на 100 чел. | - | - | - |
| 7. | Миграционный прирост населения | -0 | -0 | -0 |

Малочисленное население Паскинского сельского поселения, в большей своей массе, сосредоточено в административном центре д. Паска и д. Четай. В 1 деревне численность населения менее 15 человек. В 2-х деревнях численность населения менее 50 человек.

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных пунктов, газификация населенных пунктов.

Общая жилая площадь в Паскинском сельском поселении составляет 12400 м2, в том числе ветхого жилья 600 м2. В настоящее время обеспеченность общей площадью по Паскинскому сельскому поселению равен 18 м2/чел.

Население Паскинского сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным центрами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Паскинского сельского поселения

| № | Показатели | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям, перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

- ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Паскинского сельского поселения на 2024 – 2029 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание улично-дорожной сети | 2024г. | 217,4 | администрация Паскинского сельского поселения, местный бюджет |
|  | Содержание улично-дорожной сети. | 2025 г. | 223,9 | администрация Паскинского сельского поселения, местный бюджет |
|  | Содержание улично-дорожной сети | 2026г. | 225,6 | администрация Паскинского сельского поселения, местный бюджет |
|  | Содержание улично-дорожной сети | 2027 | 225,6 | администрация Паскинского сельского поселения, местный бюджет |
|  | Содержание улично-дорожной сети | 2028 | 225,6 | администрация Паскинского сельского поселения, местный бюджет |
|  | Содержание улично-дорожной сети | 2029 | 225,6 | администрация Паскинского сельского поселения, местный бюджет |

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».